Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański

NIP 592-020-29-57

Tel: + 58 56 281 90

Fax: 58 710 75 78

www.star-wik.pl

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 4/PN/2018

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**Dla przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych**

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. z **wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1579)

**„****Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”**

**Zatwierdził:**

Prezes Zarządu

Starogard Gdański, dnia 25 maj 2018 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** |
| **1** | **Część I** | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| **2** | **Część II** | Wzór Umowy |
| **3** | **Część III** | Opis Przedmiotu Zamówienia + Dokumentacja Projektowa |

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

1) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

2) Zamawiającego - uważa się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański

3) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 05/2016 z dnia 9.06.2016 r.

4) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

5) Zamówienie/kontrakt - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane dla zamówienia pn. „Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”

6) Ofertę - należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty;

7) SIWZ / dokumentacja przetargowa - należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy;

8)OPZ - Opis przedmiotu zamówienia

9) IDW - Instrukcja dla Wykonawców

**CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)**

# Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański

NIP 592-020-29-57

Tel: + 58 56 281 90

Fax: 58 710 75 78

www.star-wik.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe.

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, wprowadzonym Uchwałą Zarządu nr 05/2016 z dnia 9.06.2016.**

**Do niniejszego postępowania ma zastosowanie procedura odwoławcza w rozumieniu Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim DZIAŁ VI §77.**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.star-wik.pl *w zakładce „Przetargi”.*

Postępowanie oznaczone jest jako : 4/PN/2018

# Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Osadnika Wtórnego OWT2 na ternie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Dokumentacji Projektowej.

Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym OPZ i dokumentacja projektowa) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:

• Parametrów technicznych;

• Trwałości

• Eksploatacji;

• Funkcjonalności

• Rozbudowy;

• Celu przedmiotu umowy

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych.

3.3 Zamawiający dopuszcza wykonanie prac z zastosowaniem alternatywnych rozwiązań projektowych. Akceptacja przedstawionej przez Wykonawcę propozycji będzie następowała w oparciu o przedłożoną przez Wykonawcę analizę porównawczą zawierającą rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego i rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Złożenie wniosku o zmiany rozwiązań technologicznych nie jest równoznaczne z akceptacją tegoż rozwiązania przez Zamawiającego. Nie rodzi to żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

**UWAGA!**

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, zaleca się aby Wykonawca sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wizji terenu objętego realizacją niniejszego zadania.

*Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z Panią Teresą Schleiss.*

* 1. Źródło finansowania robót budowlanych

Środki własne Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK.

* 1. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

|  |  |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45252100-9 | Zakłady oczyszczania ścieków |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |

# Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów

4.1. Zamawiający nie **przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.

4.2. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

4.3. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

4.4. Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

# Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane.

# Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa następujący terminy realizacji zamówienia:

nie dłużej niż do dnia **01.10.2018 r.**

* **Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia** – min. 36 miesięcy od daty wykonania Robót stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego robót.

**W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert jakim jest wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na maksymalny okres (do max 60 m-cy) wydłużenia gwarancji ponad wymagane 36 m-cy zostanie przez Wykonawcę określone w Formularzu ofertowym**

# Warunki udziału w postępowaniu

* 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**8.1.a.**  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest obowiązany wykazać w sposób szczególny.

* + 1. Zdolności technicznej i zawodowej w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia :

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego | Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej **dwie** roboty budowlane/zadania (\*) polegające na rozbudowie/modernizacji/przebudowie/remoncie zbiornika żelbetowego w technologii napraw zaprawami polimerowo-cementowymi, o objętości zbiornika min. 2 000 m3 |

**(\*) Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy.**

**Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową i wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC).**

* + 1. Zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego | Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:  **a. Ekspert nr 1** – Kierownik budowy w branży konstrukcyjno – budowlanej (1 osoba) – posiadający:  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; |

Posiadane przez w/w ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. nr 83 z 2006 r., poz. 578;).

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.), a także w sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm.)

Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

* + 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

* + 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 u.p.z.p.
  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
  2. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami **gwarantuje rzeczywisty dostęp** do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
     1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
     2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
     3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
     4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „**spełnia – nie spełnia**”.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

* 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
     1. **Oświadczenie sporządzone na podstawie wzorów (formularzy) stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, dotyczący wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

*Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.*

**9.1.b.** Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

**9.2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu:**

**9.2.a. Wykaz robót budowlanych** wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (*wg załącznika nr 4 do SIWZ*) oraz załączeniem dowodów dotyczących tych robót (spełniających warunki określone w pkt. 8.1.b. IDW), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

* + - 1. poświadczenie/referencje,
      2. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty potwierdzające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia 8.1.b. IDW - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

**9.2.b.** **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy wykonać zgodnie z *załącznikiem nr 5 do SIWZ*.

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (**pkt. 8.1.c IDW**) - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

**9.2.c.** **Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia**, zgodnie z *załącznikiem nr 6 do SIWZ*,

**9.2.d** **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik *nr 7 do SIWZ*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

* 1. Zasady składania dokumentów potwierdzających wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, a także formy, w jakich te dokumenty mogą być składane określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016 poz. 1126).
  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca składane są w oryginale. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.2 IDW należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 8 IDW, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie opublikuje tabeli kursów, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według **ostatniej** tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

* 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 i 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej.
  2. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  3. Wszelka korespondencja wymieniana w czasie trwania niniejszego postępowania **prowadzona będzie wyłącznie** z Pełnomocnikiem.
  4. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
  5. Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
     1. określenie celu gospodarczego;
     2. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia;
     3. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi;
     4. zakaz wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
     5. W przypadku utraty przez Lidera Konsorcjum zdolności do czynnego kierowania pracami Konsorcjum, Wykonawca (pozostali Partnerzy Konsorcjum) wskażą w terminie 14 dni Zamawiającemu, który z nich przejmuje prawa i obowiązki Lidera. Za okoliczność skutkującą przyjęciem, że Lider utracił zdolność do kierowania pracami konsorcjum uznaje się:
     + otwarcie upadłości likwidacyjnej Lidera,
     + śmierć przedsiębiorcy jeżeli Lider jest osobą fizyczną,
     + braki w składzie organu uprawnionego do reprezentacji Lidera (jeżeli jest on osobą prawną ) uniemożliwiające skuteczne składanie oświadczeń woli w sposób zgodny ze sposobem reprezentacji Lidera ujawnionym w odpowiednim rejestrze.
  7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

# Wymagania dotyczące wadium

* 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **10 000 PLN** (dziesięć tysięcy PLN).

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

* 1. Forma wadium
     1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zmian.)
   * 1. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
6. nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
7. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
8. kwotę gwarancji/poręczenia,
9. termin ważności gwarancji/poręczenia,
10. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust. 4 a ustawy,
11. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
12. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
    * 1. Postanowienia pkt 11.2.b. IDW stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 11.2.a ppkt b i 11. 2.a ppkt e. IDW.
      2. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 11.2.a ppkt b - e IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
      3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w punkcie 10.1 IDW.
    1. Miejsce i sposób wniesienia wadium
       1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w terminie składania ofert na następujący rachunek Zamawiającego:

|  |
| --- |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o w Banku PKO BP SA O/Starogard Gd.  nr rachunku 56 1020 1909 0000 3102 0036 2509  Tytuł przelewu: **„Wadium dla zamówienia: „Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”** |

Dowód zapłaty/wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

* + 1. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PWiK STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty.
    2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
    3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
  1. Termin wniesienia wadium
     1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał (zaksięgował) taki przelew przed terminem składania ofert.
     2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie ona zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 11.2.a. IDW.
  2. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w §42 Regulaminu.

* 1. Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w §42 Regulaminu.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

* 1. Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy.

* 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10%** całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

* 1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
     1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
   * 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP SA o/Starogard Gd. nr rachunku 56 1020 1909 0000 3102 0036 2509 z podaniem tytułu wpłaty*: „Zabezpieczenie należytego wykonania**umowy nr.... (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”.*
     2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
     3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w § 76 Regulaminu.
     4. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania:
6. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
7. dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,
8. precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
9. kwotę gwarancji,
10. zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
11. określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,
12. warunek braku możliwości zmiany gwarancji należytego wykonania bez zgodny Zamawiającego.

Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu.

* + 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
    2. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się zapisy § 74 Regulaminu.

**Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.**

* 1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna.
     1. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, pozostawiając w dokumentacji jego kopię.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ IDW dokonywane będą w **PLN**.

# Opis sposobu przygotowania oferty

* 1. Wymagania podstawowe
     1. Każdy Wykonawca może w niniejszym postepowaniu złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawca składający ofertę winien spełniać wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
     2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
     3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
     4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
     5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ-IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ-IDW.
     6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
     7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Forma oferty
     1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
     2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ-IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
     3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
     4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
     5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
     6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
     7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  3. **Zawartość oferty**
     1. Kompletna oferta musi zawierać:

1. **Formularz Oferty**, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego *załącznik nr 1* do niniejszej SIWZ-IDW;
2. **Stosowne Pełnomocnictwo**(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopie, poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z zapisami pkt 14.1.d. IDW);
4. **Dowód wniesienia wadium**;
5. **Inne dokumenty wymagane w pkt 9** IDW.
   * 1. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
     2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
     3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców przetłumaczone na język polski.
     4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
     5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
     6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

* 1. Wyjaśnianie treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej.

* 1. Zmiany w treści SIWZ
     1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej na której został opublikowany SIWZ.
     2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

1. Pani Joanna Rzepka – sprawy merytoryczne, e-mail:joanna.rzepka@skarszewy.pl;
2. Pani Katarzyna Olszewska – sprawy proceduralne, e-mail: katarzyna.olszewska@star-wik.pl

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, 83-200 w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **13.06.2018 r.** | **do godz.** | **14:00** |

* 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o

ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański”

Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania: **„Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”**

**Nie otwierać przed dniem: 13.06.2018 r. godz. 14.10.**

* 1. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
  2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

* 1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

* 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

* 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **W dniu** | **13.06.2018** | **o godz.** | **14:10** |

# Tryb otwarcia ofert

* 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.
  3. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
  4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Termin związania ofertą

* 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 23.2 IDW, nie powoduje utraty wadium.
  4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu obliczenia ceny

* 1. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian zgodnie z załączonym wzorem umowy oraz zapisami punkt 33 IDW).
  2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w oparciu o pkt. 3 SIWZ, część III SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia i Dokumentacja Projektowa), jak również wszystkie zmiany i wyjaśnienia, określi w treści oferty (przy czym sporządzenie oferty rekomenduje się w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ) wartość oferty netto, stawkę i wartość podatku VAT i cenę oferty brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w złotych polskich. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

a) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia (tj. m.in.: koszty: wykonania przedmiotu zamówienia, koszty zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia budowy, usuwania na swój koszt napotkanych kolizji niewymagających wykonania dodatkowych niezbędnych opracowań lub uzgodnień, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, m.in. koszty związane z zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej oraz przeprowadzenia i pozytywnego zakończenia rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia i utylizacji odpadów, uzgodnień i opłat związanych z budową (m.in. opłaty gestorów sieci, Urząd Dozoru Technicznego, itp) oraz wszystkie koszty jakie wykonawca musi ponieść, aby zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami SIWZ i OPZ. Cena ryczałtowa musi w szczególności zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Uwaga!** Zamawiający zastrzega, iż koszty usług serwisowych urządzeń są po stronie Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca kalkulując cenę oferty musi w niej uwzględnić koszty związane z serwisem urządzeń przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.

Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący część III SIWZ, w tym dokumentację projektową oraz szczegółową specyfikację wykonania i odbioru robót.

Zamawiający do dokumentów przetargowych załączył przedmiary robót w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu tego zamówienia. Jednakże załączone przedmiary robót nie stanowią części Dokumentacji Projektowej a są jedynie materiałem informacyjnym i nie są częścią opisu przedmiotu zamówienia oraz nie służą do wyliczenia ceny ofertowej. Przedmiary robót mają jedynie ułatwić wykonawcy obliczenie ceny oferty, jednak podstawą jej wyliczenia są projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i zapisy OPZ. W związku z tym jakiekolwiek braki czy błędy występujące w przedmiarach robót w stosunku do projektów oraz specyfikacji nie obciążają Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy żadnego roszczenia w stosunku do niego.

* 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia nieujęte w dokumentacji przetargowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Koszt serwisu dostarczonych przez wykonawcę urządzeń na cały okres trwania gwarancji i rękojmi znajduje się po stronie wykonawcy.
  2. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
  3. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej oceny. Za oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna, w szczególności, następujące przypadki:
  5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty z uwzględnieniem zmian wynikających z poprawy ewentualnych omyłek rachunkowych.
  6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

* 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **OPIS KRYTERIÓW OCENY** | **SYMBOL** | **WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI w %** |
| **1.** | CENA OFERTY | **C** | 80 |
| **2.** | WYDŁUŻENIE GWARANCJI | **G** | 20 |
| **RAZEM** | | |  |

23.1a Opis kryterium CENA OFERTY (C)

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

(C min : C of) x 80 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium

C min – najniższa cena brutto z zaoferowanych

C of – cena brutto w badanej ofercie

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 80 punktów;

b) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt.

23.1b Opis kryterium WYDŁUŻENIE GWARANCJI (G)

Punkty za kryterium (G) zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, w następujący sposób:

− Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wydłużony o 12 miesięcy ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 10 pkt.

− Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wydłużony o 24 miesiące ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 20 pkt.

W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane w SIWZ minimum, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy (minimum wymagane w SIWZ) i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane w SIWZ minimum otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.

W przypadku wskazania w ofercie wartości innej niż 12 lub 24 m-cy Zamawiający w takiej sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów i taka wartość będzie obowiązywała przy realizacji umowy.

* 1. Liczby punktów, o których mowa w pkt 23.1.a – 25.1.b po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 23.2 IDW .

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

* 1. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.

# Oferta z rażąco niską ceną.

# Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonana zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, czynników wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu w którym realizowane jest zmówienie, przepisów wynikających z prawa ochrony środowiska lub powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcy. W przypadku gdy w drodze osobnego postępowania wcześniej został wyłoniony

1. **Informacje dotyczące podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa.**

**25.1** Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

**25.2** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym, o ile są mu znane na tym etapie.

**25.3** Umowa o podwykonawstwo musi zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających podzleceniu.

**25.4** Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni.

**25.5** W przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie roboty.

**25.6** W umowie należy zastrzec, że w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić będą wzajemne kompensaty, całość kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac.

**25.7** W umowie należy zastrzec, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego.

**25.8** Dalsze regulacje dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy.

1. **Tryb oceny ofert** 
   1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

**26.1.a** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**26.1.b** Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty:

* 1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**26.1.c** Oczywista omyłka to omyłka, której oczywistość nasuwa się sama każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Omyłka pisarska to m.in. mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego przekręcenie, błąd co do daty. Omyłka rachunkowa to omyłka w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dokonaniu nieprawidłowego działania arytmetycznego. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej.

**26.1.d** Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w pkt. 26.1.b.-c. IDW nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, zostanie odrzucona.

* 1. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

1. **Wykluczenie Wykonawcy**
   1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1. u.p.z.p.
   2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. **Odrzucenie oferty**
   1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w § 59 Regulaminu.
   2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
3. **Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

29.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia podając:
     1. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
     2. informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty.
     3. informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. **Zmiany w zakresie zawartej umowy.**
   1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie, w przypadkach określonych we wzorze umowy, będącym częścią niniejszej SIWZ.

**31. Unieważnienie postępowania**

* 1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach określonych w § 63 Regulaminu.
  2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
     1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)
     2. złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

**32.** **Środki ochrony prawnej**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustaleniach Działu VII Regulaminu.

**36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub e-mailem (na dresy wskazane w pkt 17 IDW), w języku polskim. W przypadku przekazywania korespondencji pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

**37. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ- IDW**

Załącznikami są następujące wzory

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznaczenie Załącznika** | | **Nazwa Załącznika** |
| Załącznik nr 1 | | *Wzór Formularza Oferty* |
| Załącznik nr | 2 | *Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.* |
| Załącznik nr | 3 | *Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowaniu* |
| Załącznik nr | 4 | *Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych* |
| Załącznik nr | 5 | *Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* |
| Załącznik nr | 6 | *Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia* |
| Załącznik nr | 7 | *Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej* |
| Załącznik nr | 8 | *Wzór zobowiązania innego podmiotu* |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ -IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.